# БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Плотавец**

###### «29» декабря 2021 г. № 49

**Об организации работ по безаварийному**

**пропуску весеннего половодья**

**на территории Плотавского сельского**

**поселения в 2022 году**

 В целях организации проведения в 2021 году безаварийного пропуска половодья и паводков, предотвращения аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения администрация Плотавского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить план мероприятий по организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2022 году на территории Плотавского сельского поселения (прилагается ).

2. На комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложить функции противопадковой комиссии.

1. Руководителям хозяйств, частных предприятий, директору МБОУ

«Плотавская СОШ» провести разъяснительную работу в трудовых коллективах, среди населения и учащихся об опасности нахождения на водных объектах в предпаводковый и паводковый периоды.

1. Работникам администрации сельского поселения совместно с активом

сел провести разъяснительную работу среди населения об опасности нахождения на водоемах.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

**Глава администрации**

**Плотавского сельского поселения И.В. Ковалев**

Приложение

к постановлению администрации

Плотавского сельского поселения

от 29 декабря 2021 г. № 49

ПЛАН

мероприятий по организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2022 году на территории Плотавского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выявить места предполагаемого скопления весенних вод. Предусмотреть меры для их отвода из угрожаемых участков. Очистить от снега и льда крыши, дождеприемники, воронки | до 10.03.2022 | администрация сельского поселения |
| 2 | Подготовить к работе на период паводка имеющуюся технику:косую лопату | до 10.03.2022 | администрация сельского поселения |
| 3 | Подготовить и иметь в резерве ГСМ для обеспечения транспорта, привлекаемого для ликвидации возможных последствий  | до 10.03.2022 | администрация сельского поселения |
| 4 | Осуществить ликвидацию стихийных свалок бытовых отходов, отходов животноводства | До начала паводка | администрация сельского поселения  |
| 5 | В местах возможного затопления талыми водами произвести местное обвалование территорий насосных станций и трансформаторных станций, других объектов жизнеобеспечения | До начала паводка | администрация сельского поселения совместно с МУП ЖКХ «Корочанское», Корочанский РЭС |
| 6 | Провести техническую ревизию в системе питьевого водоснабжения, проверить герметичность скважин, резервуаров, колодцев, сетей | До начала паводка | администрация сельского поселения совместно с МУП ЖКХ «Корочанское», |
| 7 | Учесть все имеющиеся в населенных пунктах водооткачивающие средства, обеспечить их содержание в технически исправном состоянии и готовности к немедленному исполнению | До начала паводка | администрация сельского поселения |
| 8 | Провести инструктаж личного состава ДПД, ДНД, комиссии по ЧС, согласовать порядок оповещения. | До начала паводка | Глава администрации с/поселения  |
| 9 | Осуществить ликвидацию стихийных свалок бытовых и промышленных отходов, отходов животноводства | До начала паводка | Глава администрации с/поселения  |
| 10 | Установить круглосуточное дежурство личного состава ДПД, ДНД, комиссии по ЧС на угрожаемых затоплением участках.  | в период паводка | Глава администрации с/поселения  |